Log Book

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Durée | Tâche | Difficultés | Auteur |
| 02.04 | 2h | Planification projet, mise en place Git, word partagé. |  | Matthieu, Quentin |
| 26.04 | 8h | Travail sur les méthodes de récupération et d’ajout de liste de fichiers |  | Quentin |
| 27.04 | 5h | Travail sur les méthodes de Mathieu pour l’envoi d’un fichier reprenant les fichiers audio d’un dossier référencé | Problème de compréhension de l’imbrication du code | Quentin |
| 28.04 | 4h | Travail sur les méthodes d’appel et de commandes pour la gestion des inputStreams/outputstream | Problème de compréhension des threads et de ce qui doit être overwrite dans run() | Quentin |
| 29.04 | 12h | implémentation Exchange de la list client vers Serveur + Reader/Writer entre serveur/client | Writer/Reader > OK  Exchange dans sens Client > serveur OK mais pas de retour | Matthieu |
| 09.05 | 4h | Travail sur le streaming audio entre serveur et client | Problème récupération des valeurs de liste | Quentin |
| 9.05 | 8h | Read/Write dialog server/Client | transfert et récupération réponses du client vers serveur | Matthieu |
| 18.05 | 4h | Dialogue serveur-Client pour streamer l’audio + réunion Matthieu avancée |  | Quentin |
| 20.05 | 4h | problème Transfert ArrayList | Connection principale client/serveur se ferme quand Input et Ooutput sont clos.  impossible de ré-utiliser Intput/Output si restent ouverts. | Matthieu |
| 20.05 | 1h | Echanger des array list | Le serveur n’accepte pas les données | Quentin |
| 23.05 | 6h | Refonte structure code | Problème de thread et de lecture via outputstream | Quentin |
| 23.05 | 8h | fait échange d’une liste en créant un fichier text temporaire et en le lisant d’un côté(serveur et client) puis en exportant les données dans un arrayList de l’autre côté. |  | Matthieu |
| 24.05 | 6h | fait gestion de plusieurs thread exploitant chacun un port de liaison et réussite des fermeture InputStream et OutputStream sans déconnecter la connexion principale du client et du serveur | Reste quelques bugs.  Seul le dialogue gérer les switch/case pose problème |  |
| 26.05 | 6h | Changement de méthode de passage de string | Impossible de passer une arraylist en même temps une string via un inputstream. Problème de Exception in thread "Thread-1" | Quentin |
| 27.05 | 3h | Ok pour le dialogue fluidifié Switch/case client/serveur | Changement d’orientation du code et décision de simplifier en réunissant le code de Quentin et le mien afin d’éviter le risque de bugs non maitrisé | Matthieu |
| 30.05 | 4h | Début mise en place des Filehandler et des logs. Début commenter les méthodes. | Réflexion sur l’emplacement des logs côté Client - Client serveur. | Quentin |
| 31.05 | 3h | Travail en collaboration avec Matthieu pour implémenter les logs |  | Quentin |
| 31.05 | 4h | Ajout des logs  +  Annotation pour Java doc |  | Matthieu |
| 01.06 | 6h | Réglage conflit différentes version de jdk/jre. Travail en équipe pour implémenter les log et javadoc. | Problème de version de java. Tentatives de customiser l’affichage des logs côté client. | Quentin |
| 01.06 | 4h | Implémentation des logs. Débuggage lecture fichier musicaux | Mauvaise IP | Matthieu |
| 02.06 | 4h | Création jar. Résolution affichages multiple de listes en fonction des clients | Les jar ne se lancent pas. | Quentin |
| 04.06 | 4h | Résolution bug, amélioration du code. Ajout des dernières documentations. |  | Quentin |
| 06.06 | 3h | Travail en collaboration sur les logs et clarification du code. | Problèmes d’apparitions multiples des logs | Quentin/Matthieu |
| 08.06 | 4h | Mise à jour des lectures audio, fermeture audio, clean code, mise en place de vérification d’introduction de données. Tentatives multiples d’optimiser le code |  | Quentin |
| 09.06 | 3h | Mise à jour de la javadoc, génération javadoc, customisation interface lisibilité, création jar, différents tests et recherches internet |  | Quentin |
| 11.06 | 2h | Préparation rendu projet. Dernières corrections. |  | Quentin/Matthieu |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |