Log Book

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Durée | Tâche | Difficultés | Auteur |
| 02.04 | 2h | Planification projet, mise en place Git, word partagé. |  | Matthieu, Quentin |
| 29.04 | 12h | implémentation Exchange de la list client vers Serveur + Reader/Writer entre serveur/client | Writer/Reader > OK  Exchange dans sens Client > serveur OK mais pas de retour | Matthieu |
| 9.05 | 8h | Read/Write dialog server/Client | transfert et récupération réponses du client vers serveur | Matthieu |
| 20.05 | 4h | problème Transfert ArrayList | Connection principale client/serveur se ferme quand Input et Ooutput sont clos.  impossible de ré-utiliser Intput/Output si restent ouverts. | Matthieu |
| 23.05 | 8h | fait échange d’une liste en créant un fichier text temporaire et en le lisant d’un côté(serveur et client) puis en exportant les données dans un arrayList de l’autre côté. |  | Matthieu |
| 24.05 | 6h | fait gestion de plusieurs thread exploitant chacun un port de liaison et réussite des fermeture InputStream et OutputStream sans déconnecter la connexion principale du client et du serveur | Reste quelques bugs.  Seul le dialogue gérer les switch/case pose problème | Matthieu |
|  |  |  |  |  |
| 27.05 | 3h | Ok pour le dialogue fluidifié Switch/case client/serveur | Changement d’orientation du code et décision de simplifier en réunissant le code de Quentin et le mien afin d’éviter le risque de bugs non maitrisé | Matthieu |
| 31.05 | 4h | Ajout des logs  +  Annotation pour Java doc |  | Matthieu |
| 01.06 | 4h | Implémentation des logs. Débuggage lecture fichier musicaux | Mauvaise IP | Matthieu |
| 06.06 | 3h | Travail en collaboration sur les logs et clarification du code. | Problèmes d’apparitions multiples des logs | Quentin/Matthieu |
| 09.06 | 30min | Création .jar et .bat |  | Matthieu |
| 11.06 | 2h | Préparation rendu projet. Dernières corrections. |  | Quentin/Matthieu |
|  |  |  |  |  |